Postup prací na KP I

1.týden

2.-4.týden

5.-11.týden

12.-13.týden

14.týden

- Dle materiálu obrobku: obrobitelnost, měrný řezný odpor p [MPa],

- Dle materiálu a  děr: řezné podmínky ( n, s),

- Stanovit jednotný posuv s pro vrtání (přepočítat na mm/min),

- Výpočet Fa, Mk a P jednotlivých vrtáků,

- Výpočet celkového příkonu ( uvažovat účinnost převodů 0,75 ),

- Návrh pohonu (PM, nM ),

- Kinematické schéma: nárys, bokorys,

- Výpočet převodů, ozubených kol (návrh, kontrola),

- Výpočet skutečných výstupních otáček (odchylka  10%),

- Návrh a kontrola: hřídelí, ložisek, per,

- Kreslení sestavy současně s výpočty!

- Tvorba kusovníku,

- Výrobní výkres součástí (2x – kolo a hřídel),

- Odevzdání práce.

Work Plan

According to work-piece material: workability, special cutting force (p),

1. week

2.-4. week

5.-11. week

12.-13. week

14. week

      - According to material and hole diameters: cutting conditions (rotations, feeds) for individual drills,

      - Set uniform feed for all drills (feeds unit mm/min),

      - Calculation of forces (Fa), moments (Mk), powers (P) for individual drills,

      - Calculation of total power (gear efficiency 0,75),

      - Design of drive (power PM, rotations nM),

      - Drawing of gears kinematics arrangement: front view, side view,

      - Calculation of gears, modulus and wheels dimensions (design, check),

      - Calculation of real output rotations (max. deviation 10% from cutting conditions),

      - Calculation on strains and safety of individual pieces (shafts, bearings),

      - Drawing of setup together with calculation,

      - Creation of piece list,

      - Production drawing of selected part,

      - Submit work.